## Slide 1: Förberedelser inför vecka 3 2025
APT-material november 2024

## Slide 2: Inför vecka 3 2025
Den 14 januari klockan 06:00 startar Region Gävleborg införandet av vårt nya vårdinformationssystem Cosmic. Vi börjar med de mest grundläggande funktionerna för att täcka verksamheternas basbehov och säkerställa en trygg och stabil övergång. De funktioner som inte är grundläggande införs senare, läs mer om stegvist införande här.
Inför produktionsstart vecka 3 2025 pågår förberedelser inom bland annat migrering, rutiner som publiceras löpande och utbildningar. På samarbetsytan Cosmic Införande finns utbildningsmaterial, publicerade rutiner och annat material. Om du saknar tillgång till Cosmic Införande, kontakta ditt verksamhetsstöd för att ta del av materialet.
Mer information om införandet, prenumeration på nyhetsbrev samt frågor och svar finns på Samverkanswebben.

## Slide 3: Hur förbereder du dig inför Cosmic införandet?​
Här är några punkter du som medarbetare behöver checka av för att säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och är redo för Cosmic​
Genomförd utbildning i Cosmic​
Öva i Cosmic och repetera e-learning​
Ta del av de arbetssätt och rutiner som anpassas till Cosmic​
Följ Cosmicsidan på Samverkanswebben Cosmic – framtidens vårdinformationsstöd - Region Gävleborg ​
Se till att du har ett SITHS-kort och att du har koll på din PIN-och PUK koder till kortet

## Slide 4: Verksamhetsstöd
Verksamheten ansvarar för att utsedda verksamhetsstöd schemaläggs utifrån verksamhetens behov.​
Under Early Life Support (ELS) innebär uppdraget att vara ett första stöd för medarbetare och vid behov hänvisa vidare till Supporten enligt ett framtagit supportflöde. ​
Rollen behöver vara känd av berörda medarbetare i verksamheten.​
Säkerställ att medarbetarna vet hur de når er.

## Slide 5: Flöde kring frågor i verksamheterna​
Alla enheter har verksamhetsstöd som stöttar medarbetarna under införandet. Bilden visar flödet för hur frågor och svar om Cosmic ska hanteras i verksamheterna.​
Tips! Titta på Frågor och svar om Cosmic på samverkanswebben och Frågor och svar från utbildningstillfällena. Många vanliga frågor och svar finns redan tillgängliga här.​
Användare
Verksamhetsstöd
Första stöd vid alla typer av frågor gällande Cosmic
FVIS-programmet
Teamledare/utbildare från respektive VO
Teamledare/utbildare lyfter frågan inom projektdeltagar-
gruppen
OBS! Ej att förväxlas med ELS-support

## Slide 6: Information/frågestunder om Cosmic
Under december kommer flera tillfällen för öppna frågestunder. Frågestunden riktar sig till dig som har genomgått utbildningen i Cosmic och under mötet har du möjlighet att ställa frågor om systemets funktionalitet.
Det kommer även finnas informationstillfällen som riktar sig till medarbetare inom olika områden och syftar till att ge information om specifika ämnen. Målet är att skapa trygghet hos medarbetarna genom att besvara deras frågor och ge tydlig information.
Både information och frågestunder hålls via Teams med en begränsning på 300 deltagare. Länkar till möten går att hitta i ett samlat dokument i mappen Presentation och information på samarbetsytan Cosmic införande. Fråga ditt verksamhetsstöd efter underlaget om du inte kommer åt det.

## Slide 7: Tidsplan för publicering av rutiner
Nedan är en preliminär tidsplan för publicering av regiongemensamma rutiner på Samarbetsytan Cosmic Införande. Där hittar du även mer information om Regionsgemensamma rutiner.
Mitt vaccin​
Kassahantering och registrering av vårdkontakt
​Administration av vårdkontakt​
Vårdplatsöversikten​
Konsultationer och remisser​
Behandlingsbegränsningar och ej HLR-beslut​
Skyddade personuppgifter
SVF-flöde cancer
​In- och utskrivning samt förflyttning av patient
Journalföring och dokumentation/-vårddokumentation​
Messenger
Scanning/multimedia
Arbetssätt och hälsoärende i Barnhälsovården
29/11
6/12
13/12
20/12
Varje verksamhet ansvarar för att anpassa de regionala rutinerna till sina lokala behov, skapa eventuella tillägg och tydliggöra ansvarsfördelningen. Verksamheterna ska säkerställa att rutinerna är kända och uppdatera lokala rutiner vid behov i linje med hur Cosmic används.

## Slide 8: Tidslinje för olika manuella aktiviteter
Tidslinjen visar aktiviteter på övergripande nivå fram till och med vecka 3 2025. De blå rutorna är aktiviteter som utförs genom automatiserad/maskinell migrering. De gröna rutorna är arbete som genomförs av verksamheten. Mer information om vad varje arbete innebär kommer under vecka 49.
Resurs
Planering
t.o.m. v.51
Boka och skicka kallelse
t.o.m. v.3
v.2
v.48
v.49
v.50
v.51
Reservnummer Patienter och Väntelistor
t.o.m. v.51
Arbete kopplat till väntelistor och restlista väntelista
t.o.m. v.51
Restlista
Tillväxtkurva
till berörda enheter
<v.47
Tillväxtkurva
Patientkort
UMS
Väntelistor
Jul och Nyår
Konfigurera Vårdöversikt
t.o.m. v.2
Verifiering konfiguration
under v.51
Delta
Migrering
Första inloggning för användare
under v.2
På nästa sida ser du vad arbetet kopplat till väntelistor innebär.

## Slide 9: Arbete kopplat till väntelistor
OBS! De väntelistor som har migrerats kommer inte att migreras igen, vilket betyder att om det görs förändringar i en redan migrerad väntelista kommer det inte med i deltamigrering.
Städjobb: Om patienten har bokats i Elvis/PMO efter migreringsdatum 19/11 behöver respektive väntelistepost/planerad vårdåtgärd tas bort manuellt i Cosmic.
Manuell migrering:
Vid RPA migrering skapas temporära vårdtjänster, Migrering Nybesök/Migrering Återbesök/Migrering Admin. Dessa behöver manuellt ändras till relevant vårdtjänst och vid behov lägga till kategori.
Vid RPA migrering följer inte vårdande resurs med, även yrkesroll kan påverkas. Dessa behöver läggas till manuellt.
Vid RPA migrering förs inga patienter med reservnummer över, det kan påverka migrering av väntelistor. Utredning pågår för att säkerställa om det är så. Om så är fallet behöver dessa skapas manuellt.
Restlista: Innehåller väntelistor som inte kunnat migreras exempelvis en väntelista där man inte specificerat vilken hälsocentral patienten ska till eller där vald konfiguration i Cosmic gjort att robot inte kunnat föra över informationen.
Verksamhetensuppgift: Skapa väntelisteposter/planerade vårdåtgärder manuellt i Cosmic